# DATA DRIVEN DOJO
Diário Mestre • Coordenação Multiagente • Roadmap IA Engineer

Documento de governança do projeto — 27/08/2026

# 1. PROJECT_STATE — Estado Oficial

Este documento é a fonte operacional de referência para reduzir perda de contexto e decisões por inferência. Quando houver conflito entre memória de conversa, relatórios e estado real do repositório, prevalecem: Git → testes executados → relatório mais recente do Codex → este diário atualizado.

## Fase atual

FASE 0 — Estabilização do repositório

Última subfase concluída: FASE 0.11 — Commit 5 — Content Studio.

Próxima subfase autorizável: FASE 0.12 — Commit 6 — frontend/build local.

## Subfases concluídas

| Subfase | Entrega | Status |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Ambiente Python estabilizado | Concluída |
| 0.2 | Diagnóstico da migration Store/0010 | Concluída |
| 0.3 | Migration fantasma eliminada | Concluída |
| 0.4 | Descoberta global dos testes estabilizada | Concluída |
| 0.5 | Hardening Biblioteca/Content Studio | Concluída |
| 0.6 | Organização do worktree e plano de commits | Concluída |
| 0.7 | Commit 1 — baseline | Concluída |
| 0.8 | Commit 2 — segurança de IA | Concluída |
| 0.9 | Commit 3 — pagamentos | Concluída |
| 0.10 | Commit 4 — Biblioteca/RAG privado | Concluída |
| 0.11 | Commit 5 — Content Studio | Concluída |

## Commits confirmados

8d2727f — chore(repo): estabilizar ambiente e descoberta de testes

32b9e1c — feat(ai): proteger conversas e aplicar throttling

ad23316 — feat(store): adicionar abstração segura de pagamentos

7e3696a — feat(library): adicionar Biblioteca do Sensei e RAG privado

b2a1d3b — feat(content-studio): adicionar fluxo administrativo de produção de conteúdo

## Baseline de qualidade conhecido

Django system check: aprovado.

makemigrations --check --dry-run: No changes detected.

migrate --check: aprovado.

Suíte Django global: 60/60 testes aprovados após o hardening.

Biblioteca/Content Studio: 24/24 testes aprovados.

Frontend: 4/4 testes aprovados.

TypeScript: aprovado.

Build client/SSR/Nitro: aprovado na Fase 0.11.

## Próximas subfases da Fase 0

0.12 — Commit 6: build(frontend): estabilizar frontend e entradas locais

0.13 — Commit 7: chore(deploy): reforçar configurações de produção

0.14 — Commit 8: docs: atualizar documentação pública

0.15 — Auditoria final: testes, segurança, migrations, build e worktree

0.16 — Push seguro e fechamento formal da Fase 0

# 2. COORDINATION — Coordenação Multiagente

O ChatGPT atua como coordenador. As equipes não devem assumir tarefas da outra frente, fazer integração autônoma ou corrigir silenciosamente alterações inesperadas.

| Papel | Interface | Responsabilidade | Regra principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenador | ChatGPT | Sequência, revisão dos relatórios, autorização de integração | Não inventar estado; pedir/verificar evidência quando necessário |
| Equipe A | Codex App | Fase 0, commits, estabilização e integração do repositório atual | Um commit controlado por vez; sem push sem autorização |
| Equipe B | Codex VS Code | Guardião local + preparação curricular/handoff | Somente leitura no worktree compartilhado; não corrigir automaticamente |

## Regras anti-colisão

Antes de qualquer alteração, verificar branch/worktree e git status.

Não editar a mesma feature simultaneamente em duas interfaces.

Não fazer merge, rebase, cherry-pick, stash, reset ou push sem autorização do coordenador.

Alteração inesperada pode pertencer à outra equipe: não reverter; parar e relatar.

Equipe B só testa oficialmente um marco depois de a Equipe A declarar a subfase/commit concluído.

Erros encontrados pelo Guardião são relatados com provável causa e arquivos envolvidos; não são corrigidos automaticamente.

Quando a Equipe B ganhar worktree própria, a integração será feita somente após revisão e testes.

## Protocolo de evidência

Ordem de confiança para decisões:

1. Estado real do Git/repositório.

2. Saída de testes/checks executados.

3. Relatório mais recente do Codex.

4. Este Diário Mestre.

5. Memória/conversa apenas como contexto.

# 3. ROADMAP — Engenharia de IA Aplicada

Objetivo: transformar o Data Driven Dojo em plataforma educacional com trilha completa de Engenharia de IA Aplicada, mantendo a filosofia: Aprender → Aplicar → Resolver → Ensinar → Kaizen.

| Fase | Tema | Escopo |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Domínio curricular | LearningTrack, TrackVersion, competências e pré-requisitos |
| Fase 2 | Matrícula e progresso | CourseEnrollment, LessonProgress, checkpoints e XP |
| Fase 3 | Avaliações | ExerciseAttempt, projetos, rubricas e notas |
| Fase 4 | Certificação | Critérios, elegibilidade, emissão e verificação |
| Fase 5 | Conteúdo | Importação estruturada dos 25 capítulos, aulas, labs, exercícios, quizzes e projetos |
| Fase 6 | AI Engineer Sensei | Tutor contextual, progresso, competências e recomendações |
| Fase 7 | RAG educacional | Embeddings, vector DB, retrieval, reranking e avaliação |
| Fase 8 | Laboratórios + MLOps | Ambientes práticos, observabilidade, LLMOps/AgentOps e produção |
| Fase 9 | Multiagentes | Orquestração, ferramentas, memória e workflows agentic |
| Fase 10 | Projeto final | Sensei AI Enterprise end-to-end |

## Conteúdo editorial/pedagógico

Livro definitivo em formato de crônica técnica: história + conceito + teoria + prática + Data Driven Dojo + reflexão.

25 capítulos densos, com código explicado, laboratórios, exercícios, quizzes, projetos e checkpoints.

Projeto integrador: Sensei AI Enterprise.

A Biblioteca do Sensei/RAG privado serve como base de conhecimento; o Content Studio é o workflow administrativo de produção.

## Itens explicitamente ainda não implementados

LearningTrack / TrackVersion

CourseEnrollment / LessonProgress

ExerciseAttempt / ProjectSubmission

Competency / StudentCompetency

Importação dos 25 capítulos para o domínio educacional

AI Engineer Sensei educacional completo

RAG educacional com vector database de produção

Sensei AI Enterprise final

# 4. Registro de decisões técnicas

| Área | Decisão |
| --- | --- |
| Python | Ambiente virtual raiz usando Python 3.14.5 estabilizado. |
| Testes | python manage.py test deve descobrir globalmente a suíte; apps/api não é pacote intermediário. |
| Store image | FileExtensionValidator usa allowed_extensions= para alinhar estado do modelo e migration 0009. |
| IA | Conversas protegidas com UUID público/token hash e throttling diferenciado. |
| Pagamentos | Produção não ativa pagamento real implicitamente; disabled é padrão seguro e sandbox não cobra. |
| Biblioteca | Acervo privado não entra no Git; caminhos expostos devem ser relativos/sanitizados. |
| Content Studio | Administrativo, local-first, staff-only, feature flag, ownership e aprovação humana. |
| Git | Commits pequenos e reversíveis; push somente após auditoria final. |

# 5. Checklist de retomada

☐ Confirmar que o limite do Codex voltou.

☐ Equipe A: verificar git status e confirmar HEAD b2a1d3b antes da Fase 0.12.

☐ Equipe B: permanecer em leitura no worktree compartilhado; executar Guardião somente após marco estável.

☐ Trazer relatórios das duas equipes ao coordenador antes de autorizar novas tarefas.

☐ Atualizar este Diário Mestre após cada commit/marco relevante.

# 6. Regra contra alucinação operacional

Nenhuma tarefa futura deve ser tratada como concluída apenas porque foi planejada ou mencionada. Um item só muda para CONCLUÍDO quando houver evidência explícita: commit, saída de teste, relatório de execução ou inspeção direta do repositório. Na ausência de evidência, registrar como NÃO VERIFICADO.

Data Driven Dojo — Determinação • Disciplina • Desenvolvimento contínuo